## Slide 1: La suite bureautique du …
  L’utilisation d’Open Office
  au …
  et à ….

## Slide 2: OpenOffice.org
Lancement d’une expérimentation grandeur réelle
40 utilisateurs concernés
Objectifs
  Mesurer les conséquences d’un déploiement généralisé
  Mettre en situation réelle un service déconcentré

## Slide 3: Openoffice.org
Contexte de l’expérimentation
  Septembre 2003 -> Avril 2004 : 8 mois
  Précédents tests peu concluant sur Star Office
  Accompagnement financier de l’AC :
    Formation (Société Eikonex)
    Renouvellement parc informatique
    Mise en œuvre d’un serveur bureautique
  Renforcement de l’équipe informatique
    Déploiement matériel
    Soutien aux utilisateurs
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Openoffice.org
Le projet
  Enquête sur le niveau de formation initial des utilisateurs
  Formation de formateurs et des expérimentateurs
  Mise en œuvre d’une assistance (Appui, FAQ, et soutien physique)
  Les deux suites sont laissées sur le poste
  Travail sur les formats de documents

## Slide 5: Openoffice.org
Constat
  Les applications nationales sont liées à Ms Office (62% de postes équipés de MS Office comme outil d’éditique)
  Quelques applications spécifiques nécessitant MS Excel (domaine statistique p. ex.)
  Sentiments utilisateurs
    Très légère dégradation / Office 97 (n’empêche pas le fonctionnement)
    Accepter d’avoir un parc hétérogène (et OO et Office)
    Ont eu l’occasion à nouveau de se former
  Implication importante du comité de direction dans la démarche

## Slide 6: Openoffice.org
Constat
  Format de fichier
    Utilisation du PDF dès que possible
    Utilisation du format .doc en pivot des échanges
  Intégrité des échanges
    Quelques soucis (graphiques, modèle de document)
Constat global positif

## Slide 7: Openoffice.org
La suite des travaux
  Validation d’une extension de l’expérimentation à la DGA : Accord du Directeur général de l’administration
  Raison du choix :
    Peu d’applications nationales impactant le poste de travail
    Envoi de documents aux services = opportunité de travailler sur les formats de documents à utiliser.

## Slide 8: OpenOffice.org
Objectifs poursuivis :
  Convaincre les membres du comité de direction en associant leurs utilisateurs ,
  Profiter de cette extension pour consolider les méthodes d’accompagnement du changement qui seront fournies aux autres services ,
  Être exemplaire par rapport aux autres services
  Spécifier les formats de documents précis à utiliser
  Réduction de la charge « licences » à service équivalent

## Slide 9: OpenOffice.org
Le déploiement
  Cercle : 1
    (SDDPRS / FORMCO) + (SDLP-BML) + (SDSI / CISI + Dire. & MSDNSI )
    Jusqu’à 100 utilisateurs potentiels
    Open office constitue l’outil bureautique quotidien

## Slide 10: Openoffice.org
Le déploiement
  Le cercle 2
    Installation sur les postes des autres agents de la suite
    Pas d’obligation d’utilisation mais incitation à la curiosité de chacun

## Slide 11: Openoffice.org
Le déploiement
  Accompagnement :
    Un personne ressource Ooo par entité de bureau formé en formation de formateur (C1)
    Support SOS-DGA (C1)
    Remise d’un CD/ROM à chaque agent (C1 & C2)
    Remise d’un guide de prise en main Ooo (C1 & C2)
    Information CSI – Avril 2005

## Slide 12: Openoffice.org
Le déploiement :
  Livrables fin 2005 – début 2006
    Éléments pour construire une aide au basculement des autres services
      Méthodes,
      Information & formation des RSI-RMSI,
      Programme de formation nationaux
      Support
      Format de documents
      Distribution personnalisée,
    Dans un cadre politique MAAPR clarifié
      Contexte de l’Accord entreprise actuel
      ORION et serveur Open Office
      interministériel

## Slide 13: Planning
Préparation du projet : Jusqu’à Juin
Formation du C1 : Septembre
Bilan C1 & C2 : Décembre 2005
Décision & Communication : Janvier 2006
Mise en œuvre d’un basculement : Mars 2006 – Décembre 2006

## Slide 14: Openoffice.org
Cible :
  Tous les postes équipés de la suite Open Office le 31 / 12 / 2006