Plan van aanpak website

commissie

Het ombouwen van de site wordt gecoordineerd door een stuurgroep. Deze bestaat uit Rogier (bestuur), Frans en Reinout (technische expertise) en Marloes (communicatie deskundige/gebruikersperspectief)

#### Frans en Reinout coordineren techniek. Marloes adviseert over gebruiksvriendelijkheid. Rogier coordineert vanuit bestuur. Basisbeslsiingen nemen we met zijn 4-en, in de uitvoering alleen techniek mensen.

### Verwittigen oude webteam en uitnodigen – Rogier - zsm

Stappenplan

## formuleren eisen

- Cms

  - verschillende gebruikers (bestuur/gem fractie/deelfracties/werkgroepen), die elk andere rechten hebben: hun eigen gedeelte kunnen beheren en uitbreiden, maar niet alles kunnen aanpassen.

  - Open source

  - nieuwsselectie op hoofdpagina

  - weblog: elk (deel)raadslid kan een weblog starten

  - agenda

  - nieuwsbrieven versturen (vervanging huidig)

  - statisstieken

- landelijke vormgeving volgen

- hosting

  - eenvoudigere en duidelijke hosting

De site wordt geheel door vrijwilligers onderhouden. Als fracties een medewerker site willen laten beheren is dat geen probleem. Techniek is nog over te spreken: is er behoefte aan proffesionele technische ondersteuning?

#### Wel of geen betaalde technisvhe ondersteuning? - commissie - vergadering

## inventariseren wensen

Gemeenteraardsfractie is geconsulteerd.

### vragenlijst deelfracties met wensen – rogier+techniek – na vergadering

## selectie CMS met evt uitbouwingen en hosting

### selectie cms -frans en reinout – voor of vlak na vergadering

#### vaststelling cms – commissie – tijdens of na vergadering

Frans heeft aangeboden te hosten. Graag offerte voor bestuur. Ook wat hierin zit aan technische ondersteuning

#### vaststelling host – bestuur – voor vergadering

## implementatie cms in bestaande vormgeving

Er zijn mensen die in hun ppp hebben aangeven te willen meewerken. Is daar behoefte aan?

#### zoeken we meer mensen voor de techniek – frans reinout

### uitnodigen meer mensen voor techniek  - rogier – na voorgaande beslissing

### implementatie – frans reinout -

## testen

## invullen basissite

### overnemen oude data uit stekje cms – frans reinout

## instrueren en trainen gebruikers

## online zetten

## begeleiden en achter de vodden zitten gebruikers om site op te bouwen

Idee; wedstrijd uitschrijven wie mooiste site heeft. (welke deelgemeente)

## een biertje gaan drinken